[bookmark: X85068374f9651f10082bb95f6322d2cc57853c7](załącznik nr 3)
[bookmark: umowa-nr--1]UMOWA NR FN.042.11.2024/1

[bookmark: _GoBack]o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu [……] w Latowiczu pomiędzy:
Gminą Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, NIP: 822-21-48-747, REGON: 711582730 reprezentowaną przez Pana Bogdana Świątek-Górskiego -Burmistrza Latowicza, przy kontrasygnacie Pani Anny Strzelec -Skarbnika Gminy , zwaną dalej „Zamawiającym“,
a
[nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy], [adres], NIP [……], reprezentowanym przez [……], zwanym dalej „Wykonawcą“.
[bookmark: X13bd48c07022a36233c83681247e2502eecb702]§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych: 
a. Obiekt nr 1: „Remont i modernizacja kompleksu sportowego «Moje Boisko Orlik 2012» w miejscowości Latowicz“, dz. ew. 607, 608, 610/3, 611/3, 612, realizowanego na podstawie umowy/umów o roboty budowlane nr [……] z dnia [……] zawartej z [……] (dalej: „Wykonawca robót nr [….]“), 
b. Obiekt nr 2: „Remont i modernizacja kompleksu sportowego «Moje Boisko Orlik 2012» w miejscowości Wielgolas“, dz. ew. 386/6, 391/1, realizowanego na podstawie umowy/umów o roboty budowlane nr [……] z dnia [……] zawartej z [……] (dalej: „Wykonawca robót nr [….]“).
1. Nadzór na obu obiektach obejmuje specjalności: konstrukcyjno-budowlaną oraz instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w zakresie instalacji monitoringu wizyjnego).
1. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będą: a. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - [imię i nazwisko], uprawnienia nr [……], b. w specjalności instalacyjnej elektrycznej - [imię i nazwisko], uprawnienia nr [……].
1. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na obu obiektach, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, jest [……].
1. Zakres rzeczowy nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa, w tym: opis techniczny remontu, projekty techniczne branży elektrycznej (monitoring), informacje BIOZ oraz przedmiary robót dla każdego z obiektów, stanowiące podstawę realizacji umów o roboty budowlane wskazanych w ust. 1.
[bookmark: Xe2fec1c590458d54bdaa43d739a87a1384073ab]§ 2. Termin realizacji
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia dokonania odbiorów końcowych robót budowlanych na obu obiektach i rozliczenia obu inwestycji.
1. Planowane terminy realizacji robót budowlanych: Obiekt nr 1 - od 17.08.2026 do 31.10.2026; Obiekt nr 2 - od 17.08.2026 do 31.10.2026.
1. Zamawiający zastrzega, że okresy realizacji robót na obu obiektach mogą się nakładać, co Wykonawca uwzględnił w kalkulacji wynagrodzenia i organizacji pracy inspektorów.
1. Obowiązki związane z udziałem w przeglądach gwarancyjnych Wykonawca wykonuje odrębnie dla każdego obiektu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5.
[bookmark: Xc62f5ea9ffd19e5a47c7884aed8dd4e1747d41d]§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na każdym z obiektów obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczególności do: a. reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - odrębnie na Obiekcie nr 1 i Obiekcie nr 2, b. sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz stosowanych wyrobów budowlanych na każdym z obiektów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, w tym w szczególności weryfikacji dokumentów wymaganych dla nawierzchni sportowych (atesty, deklaracje zgodności, karty techniczne, autoryzacje producenta), c. sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji (w tym instalacji monitoringu wizyjnego) na obu obiektach, d. przygotowania i udziału w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych na każdym z obiektów odrębnie, e. potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad na każdym z obiektów oraz kontroli rozliczeń budowy.
1. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy, odrębnie dla każdego obiektu: 
a. obecność na terenie budowy nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu na każdym z obiektów w trakcie prowadzenia robót, oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, b. weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót na każdym obiekcie, 
c. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla terminu, budżetu lub jakości robót na danym obiekcie, d. kontrola prawidłowości fakturowania i potwierdzanie protokołów odbioru robót stanowiących podstawę płatności na rzecz odpowiedniego Wykonawcy robót, e. sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej dla każdego z obiektów, f. udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi na obu obiektach.
1. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiającego do zlecania wykonawcom robót na którymkolwiek z obiektów robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, ani do składania oświadczeń wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego.
1. Wykonawca wykonuje umowę z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności (art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego).
[bookmark: Xed84993fc14fb96eacda3f09f3a04e520e0003b]§ 4. Obowiązki Zamawiającego
1. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej obu obiektów oraz kopii umów z wykonawcami robót.
1. Udzielenie pisemnego upoważnienia niezbędnego do realizacji umowy na każdym z obiektów.
1. Terminowa zapłata wynagrodzenia.
[bookmark: Xfaef1a2fb95c909daa5d68d63285f7a99baa135]§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w podziale na obiekty:
	Obiekt
	Wynagrodzenie netto (zł)
	VAT (zł)
	Wynagrodzenie brutto (zł)

	Obiekt nr 1 - Orlik Latowicz
	[……]
	[……]
	[……]

	Obiekt nr 2 - Orlik Wielgolas
	[……]
	[……]
	[……]

	RAZEM
	[……]
	[……]
	[……]


Łączne wynagrodzenie brutto: [……] zł (słownie: [……]).
1. Wynagrodzenie za nadzór nad każdym obiektem obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy w odniesieniu do danego obiektu, w tym dojazdy, obsługę okresu gwarancji i rękojmi oraz udział w przeglądach na tym obiekcie.
1. Wynagrodzenie za każdy obiekt płatne będzie odrębnie: a. w jednorazowo po odbiorze końcowym robót na każdym z  obiektów, b. podstawą wystawienia faktury za dany obiekt jest protokół odbioru usługi nadzoru na tym obiekcie, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
1. Zakończenie i rozliczenie robót na jednym obiekcie oraz wypłata wynagrodzenia za nadzór nad nim nie jest uzależnione od stanu realizacji drugiego obiektu - Strony rozliczają się odrębnie dla każdego z obiektów.
1. Płatność nastąpi przelewem w terminie [30] dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli ma zastosowanie.
[bookmark: X6cd9faa6b5237c65774e25de0be5db52cbbb0b0]§ 6. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, liczone odrębnie dla każdego obiektu, w odniesieniu do wynagrodzenia brutto przypadającego na dany obiekt: a. za każdy stwierdzony przypadek nieobecności na budowie danego obiektu w wymaganym terminie - 500 zł, b. za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków umownych dotyczących danego obiektu - 2% wynagrodzenia brutto za ten obiekt za każdy dzień zwłoki, c. za odstąpienie od umowy w części dotyczącej danego obiektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20% wynagrodzenia brutto za ten obiekt.
1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w odniesieniu do danego obiektu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto przypadającego na ten obiekt.
1. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za dany obiekt lub z wynagrodzenia za drugi obiekt, na co Wykonawca wyraża zgodę.
[bookmark: X1cf172d21574b9807289c03e1f6572d3a2d883a]§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części dotyczącej wyłącznie jednego z obiektów, w przypadku gdy: a. Wykonawca w sposób rażący narusza obowiązki umowne w odniesieniu do danego obiektu, mimo pisemnego wezwania, b. Wykonawca utracił uprawnienia budowlane lub członkostwo w izbie samorządu zawodowego.
1. Odstąpienie od umowy w części dotyczącej jednego obiektu nie wpływa na dalsze obowiązywanie umowy w części dotyczącej drugiego obiektu.
1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności faktycznie wykonane na danym obiekcie, potwierdzone protokołem.
[bookmark: X5d99ed7552b5f5e4604d2dec350c8f8face4db0]§ 8. Ubezpieczenie i odpowiedzialność
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej i zobowiązuje się utrzymywać je przez cały okres obowiązywania umowy, obejmujące odpowiedzialność za czynności na obu obiektach.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków objętych umową, odrębnie w odniesieniu do każdego z obiektów, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
[bookmark: X3ecebb4913716ba1fef1d323f9dc03283dcdbd2]§ 9. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji lub wynagrodzenia dla poszczególnego obiektu - w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych na tym obiekcie, bez wpływu na warunki dotyczące drugiego obiektu.
1. Dopuszcza się zmianę osób pełniących funkcję inspektora nadzoru na danym obiekcie, pod warunkiem że nowa osoba spełnia warunki nie niższe niż określone w zapytaniu ofertowym, za pisemną zgodą Zamawiającego.
[bookmark: X6228f25ed507cc452df71e4d2a9f5b0f1e65f1d]§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.
1. Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
1. Integralną część umowy stanowią: zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy, w tym ceny jednostkowe za nadzór nad każdym z obiektów wskazane w formularzu ofertowym.
1. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji umowy, w tym inspektorzy nadzoru poszczególnych specjalności oraz osoby zastępujące, zostały poinformowane o przekazaniu ich danych Zamawiającemu w zakresie: imię i nazwisko, numer i zakres uprawnień budowlanych, numer przynależności do izby samorządu zawodowego, dane kontaktowe — oraz o treści klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr [...] do umowy. Wykonawca zobowiązuje się przekazać tę klauzulę każdej takiej osobie najpóźniej w dniu przekazania jej danych Zamawiającemu, także w przypadku zmiany składu zespołu w trakcie realizacji 

ZAMAWIAJĄCY [……] WYKONAWCA [……]
1
